Załącznik nr 3

do uchwały Rady Miejskiej nr  XLIV/256/2009

z dnia   23.07 2009r.

# Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |  |  |  |  |  |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |  |  |  | 2010r | 2011r |  |
|  |  |  |  |  |  |  | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa SUW w Kozietułach wraz z siecią wodociągową (2007-2011) | 5.107.867 | 3.000 | 3.000 | - | A. - B. - C. - | - - - | 2.567.000 | 2.500.000 | UGiM |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa wodociagu Wężowiec – Wólka Gostomska (2005 – 2011) | 2.258.347 | 8.540 | 8.540 | - | A. - B. - C. - | - - - | 736.325 | 1.473.131 | UGiM |
| 3 | 801 | 80101 85154 | 6050 | Budowa kompleksu sportowego przy PSP Mogielnica (2005-2010) | 12.741.765 | 9.293.002 20.000 | 3.593.002 20.000 | 5.600.000 | A. -100.000 B. - C. - | - - - | 2.398.448 | 800.000 | UGiM |
| 4 | 900 | 90001 | 6059 6058 | Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica – Kozietuły Nowe (2005-2010) | 19.573.848 | 10.185.704 | - | - | A. - B - C. –99.997 EMIG, ARED | - - 10.085.707 RPO | 9.085.711 | - | UGiM |
| 5 | 900 | 90095 | 6050 | Rozbudowa SUW w Mogielnicy (2006-2010) | 3.926.561 | 794.570 | 294.570 | 500.000 | A. - B. - C. - | - | 3.098.792 | - | UGiM |
| 6 | 921 | 92109 | 6059 6058 | Przebudowa świetlic w budynkach OSP Dębnowola i Borowe 2007-2010 | 445.790 | 218.545 | 60.861 |  | A. - B. - C. - | 157.684 | 210.245 | - | UGiM |
| Ogółem |  |  |  |  | 44.054.178 | 20.523.361 | 3.979.973 | 6.100.000 | 199.997 | 10.243.391 | 18.096.521 | 4.773.131 | UGiM |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje  i środki  z budżetu państwa  (np. wojewody, MEN, UKFIS,….)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych  jst .oraz  innych  jednostek zaliczanych  do  sektora  finansów  publicznych

C. Inne źródła

(**  kol. 4 do  wykorzystania fakultatywnego)