Załącznik nr 5

do URM Nr IV/16/2010

z dnia  22 grudnia 2010 roku

# Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2012

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |  |  |  |  |  |  |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | rok budżetowy 2010 (8+9+10+11+12) | z tego źródła finansowania |  |  |  |  | 2011r | 2012r |  |
|  |  |  |  |  |  |  | dochody własne jst | kredyty i pożyczki, obligacje | Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | dotacje | inne |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa SUW w Kozietułach Nowych wraz z siecią wodociagową (dokumentacja) 2009-2010 | 106.372 | 65.880 | 65.880 | - | - | - | - | - | - | UGiM |
| 2 | 010 | 01010 | 6059 | Budowa wodociagu Wężowiec – Wólka Gostomska (2008 – 2011) | 2.608.114 | 24.111 | 24.111 | - | - | - | - | 2.543.652 | - | UGiM |
| 3 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa ul. Armii Krajowej - powiatowa 2010 | 105.478 | 105.478 | 38.478 |  |  | 67.000 | - |  | - | UGiM |
| 4 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa chodnika w ul. Krakowskie Przedmieście - powiatowa 2010 | 65.657 | 65.657 | 17.157 | - | - | 48.500 |  |  |  | UGiM |
| 5 | 600 | 60016 | 6057 6059 | Odnowa centrum Mogielnicy (II etap –w tym: Przebudowa Plac Poświętne i Plac Dół) 2007-2010 | 975.003 | 607.371 | 150.960 |  | 456.411 | - | - | - | - | UGiM |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej we wsi Główczyn Towarzystwo 2010 | 193.257 | 192.403 | 192.403 | - | - | - | - | - | - | UGiM |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Brzostowiec – Ługowice 2007-2010 | 115.636 | 113.037 | 113.037 | - | - | - | - | - | - | UGiM |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Kaplin – Gracjanów 2007-2010 | 452.557 | 449.933 | 389.933 | - | - | 60.000 | - | - | - | UGiM |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Warszawskiej wraz z przebudową oświetlenia 2009-2010 | 260.634 | 247.850 | 247.850 | - | - | - | - | - | - | UGiM |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Mogielnica – Dąbrowa 2010 | 223.118 | 223.118 | 223.118 | - | - | - | - | - | - | UGiM |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Otaląż - Cegielnia 2010 | 166.560 | 166.560 | 166.560 | - | - | - | - | - | - | UGiM |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Brzostowiec 2010 | 82.379 | 82.379 | 82.379 | - | - | - | - | - | - | UGiM |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Stamirowice 2010 | 540.572 | 540.572 | 540.572 | - | - | - | - | - | - | UGiM |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Popowice Kolonia 2010 | 286.326 | 286.326 | 286.326 | - | - | - | - | - | - | UGiM |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa chodnika w ul. Przylesie w kierunku Kaplina 2010 | 44.553 | 44.553 | 44.553 | - | - | - | - | - | - | UGiM |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa chodnika przy bloku Sienkiewicza 20 i Krakowskie Przedmiescie 15 2010 | 100.928 | 100.928 | 100.928 | - | - | - | - | - | - | UGiM |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie chodnika przy PSP w Brzostowcu | 18.459 | 18.459 | 18.459 | - | - | - | - | - | - | UGiM |
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Borowem | 39.934 | 39.934 | 39.934 | - | - | - | - | - | - | UGiM |
| 19 | 750 | 75023 | 6050 | Zakup oprogramowania – zapora internetowa dla UG 2010 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | - | - | - | - | - | - | UGiM |
| 20 | 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa strażnic OSP Popowice, Wólka Gostomska i Borowe 2010 | 103.386 | 103.386 | 103.386 | - | - | - | - | - | - | UGiM |
| 21 | 754 | 75495 | 6050 | Przebudowa monitoringu centrum Mogielnicy 2010 | 44.996 | 44.996 | 44.996 | - | - | - | - | - | - | UGiM |
| 22 | 801 | 80101 | 6050 | Wymiana instalacji CO wraz z montażem kolektorów słonecznych w budynku PSP w Mogielnicy (2007-2011) | 213.534 | 17.284 | 17.284 | - | - | - | - | 196.250 | - | UGiM |
| 23 | 801 851 | 80101 85154 | 6050 | Budowa kompleksu sportowego przy PSP Mogielnica (2008-2011) | 13.247.476 20.000 | 7.276.193 20.000 | 1.198.414 20.000 | 5.977.779 | - | 100.000 | - | 800.000 | - | UGiM |
| 24 | 801 | 80120 | 6050 | Wymiana instalacji CO wraz z montażem kolektorów słonecznych w budynku ZSO w Mogielnicy (2009-2011) | 212.334 | 16.084 | 16.084 |  |  |  |  | 196.250 | - | UGiM |
| 25 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa placu zabaw przy PSP w Brzostowcu | 41.600 | 7.600 | 7.600 |  |  |  |  | 34.000 |  | UGiM |
| 26 | 851 | 85195 | 6050 | Ocieplenie budynku SP ZOZ wraz z montażem kolektorów słonecznych (2009-2011 | 445.350 | 11.184 | 11.184 | - | - | - | - | 434.166 | - | UGiM |
| 27 | 900 | 90001 | 6059 6057 | Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica – Kozietuły Nowe (2008-2011) | 19.784.220 | - | - | - | - | - | - | 19.481.788 | - | UGiM |
| 28 | 900 | 90001 | 6057 6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu w ul. Sienkiewicza ( 2009-2010) | 473.246 | 463.974 | 277.313 |  | 186.661 |  |  | - |  | UGiM |
| 29 | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia we wsi Dalboszek 2010 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | - | - | - | - | - |  | UGiM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 30 | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia przy moście w Tomczycach 2010 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | - | - | - | - | - | - | UGiM |
| 31 | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia we wsi Stryków | 4.690 | 4.690 | 4.690 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 900 | 90095 | 6057 6059 | Rozbudowa SUW w Mogielnicy (2008-2011) | 3.934.857 | 1.092.301 | 92.301 | 500.000 | 500.000 | - | - | 2.809.357 | - | UGiM |
| 33 | 900 | 90095 | 6050 | Kolektory słoneczne w indywidualnych gospodarstwach (2009-2011) | 1.643.050 | 43.050 | 43.050 | - | - | - | - | 1.600.000 | - | UGiM |
| 34 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup działki na cele gminne | 21.300 | 21.300 | 21.300 | - | - | - | - | - | - | UGiM |
| 35 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw w Stamirowicach | 41.600 | 7.600 | 7.600 |  |  |  |  | 34.000 |  | UGiM |
| 36 | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa pomieszczeń w budynku OSP Dębnowola na świetlicę wiejską (2008 – 2010) | 146.664 | 145.664 | 145.664 |  | - |  | - | - | - | UGiM |
| 37 | 921 | 92109 | 6050 | Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP Borowe 2010 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |  |  |  |  |  |  | UGiM |
| 38 | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w budynku OSP Borowe | 235.941 | 12.600 | 12.600 |  |  |  |  | 55.837 | 167.504 | UGiM |
| 39 | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa świetlicy wiejskiej Wodziczna | 243.340 | 6.100 | 6.100 |  |  |  |  | 55.028 | 165.082 | UGiM |
| 40 | 921 | 92195 | 6060 | Zakup podestów scenicznych | 18.200 | 18.200 | 18.200 | - | - | - | - | - | - | UGiM |
| 41 | 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół zalewu w Mogielnicy | 870.169 | 39.000 | 39.000 | - | - | - | - | 831.169 | - | UGiM |
| ## Ogółem |  |  |  |  | 48.168.920 | 12.763.185 | 4.866.834 | 6.477.779 | 1.143.072 | 275.500 |  | 29.071.497 | 332.586 | UGiM |