# Kosztorys Ofertowy

- na wykonanie nawierzchni asfaltowej w Kozietułach Nowych

- na odcinku długości 486,00 m

| Lp. | Numer SST | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
|  | D-01.00.00 | I. Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| 1. | 01.01.01 | Roboty pomiarowe związane z budową drogi w terenie równinnym | km | 0,486 |  |  |
|  | D-02.00.00 | II. Roboty ziemne – CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| 2. | 02.01.01 | Wykonanie rowów odwadniających głębokości 40 cm z odwiezieniem urobku na pobocza i odkład | m3 | 318,0 |  |  |
|  | D-04.00.00 | III. Podbudowa – CPV 45233000-9 |  |  |  |  |
| 3. | 04.01.01 | Wykonanie koryta głębokości 30 cm pod podbudowę nawierzchni wraz z rozbiórką zniszczonej podbudowy z kruszywa łamanego powierzchniowo utrwalonego grub.15 cm , profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, z odwiezieniem gruntu na odkład | m2 | 214,0 |  |  |
| 4. | 04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku , grub.10 cm | m2 | 214,0 |  |  |
| 5. | 04.04.02 | Wykonanie podbudowy z tłucznia, grub.20 cm | m2 | 214,0 |  |  |
| 6. | 04.08.01 | Wyrównanie- wzmocnienie deformacji istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym przy średniej grub. 6,0 cm | m3 | 63,34 |  |  |
| 7. | 04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni | m2 | 1422,9 |  |  |
| 8. | 04.03.01 | Skropienie nawierzchni lepiszczem asfaltowym w ilości 0,5 kg/m2 | m2 | 2478,6 |  |  |
|  | D-05.00.00 | IV. Nawierzchnia – CPV 45233000-9 |  |  |  |  |
| 9. | 05.03.05 | Warstwa wiążąca nawierzchni z mieszanki mineralno- asfaltowej otaczanej na gorąco w ilości 100 kg/m2 , dla KR-1 | m2 | 2478,6 |  |  |
| 10. | 05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm , dla KR-1 | m2 | 2430,0 |  |  |
|  | D-06.00.00 | V. Roboty wykończeniowe – CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| 11. | 06.04.01 | Plantowanie skarp wykopów i nasypów w gruncie kat. III. | m2 | 840,0 |  |  |
| 12. | 06.03.01 | Uzupełnienie poboczy gruntem z wykopu z wyrównaniem do spadku 8% i zagęszczeniem. Grunt kat. III. | m3 | 54,0 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT – 23 % |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem |  |  |  |  |

Słownie zł:

Podpis: