U M O W A

o wykonanie prac projektowych

W dniu …….2016r. w Mogielnicy pomiędzy Gminą Mogielnica 05-640 Mogielnica, ul. Rynek 1 posiadającą numery: NIP  797-18-93-228   REGON 670223445,

zwaną w dalszej części umowy zamawiającym, reprezentowaną przez:

- dr   Sławomira Chmielewskiego – Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica

a ………………………………………………………………………..zwanym w umowie   PROJEKTANTEM  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

- Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (pzp – tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1020 z późn. zm.)  i  regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta Zamawiający powierza, a Projektant przyjmuje do wykonania kompletną dokumentację budowlano – wykonawczą na  budowę  oświetlenia ulicznego we wsi Stryków, Wodziczna – Dylew, Stamirowice – Tomczyce, Popowice w niżej wymienionym zakresie:

- Projekt oświetlenia

- Specyfikacja wykonania i odbioru robót

- Informacja bioz

- Kosztorys inwestorski

- Przedmiar  robót

- Wersja elektroniczna dokumentacji  i  przedmiarów z kosztorysami ofertowymi

- Niezbędne uzgodnienia

- Przygotowanie wniosku o decyzje  o warunkach zabudowy

- Opracowanie dokumentacji  projektowej w 5 egzemplarzach.

- Uzyskanie pozwolenia na budowę

- Projektant obowiązany jest wykonać prace projektowe zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz oświadcza, że zostaną wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

- Projektant  obowiązany  jest uzyskać pozwolenie na budowę.

§ 2.

Zamawiający obowiązany jest dostarczyć Projektantowi poniżej wymienione dokumenty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy:

- Mapa do celów projektowych

- Decyzje  celu publicznego

§ 3.

- Ustala się następujące terminy realizacji:

  - Rozpoczęcie prac projektowych  ………...2016r..

  - Zakończenie prac projektowych i ich przekazanie Zamawiającemu w terminie do dnia   29.12.2016r.

- Wraz z wykonaną dokumentacją Projektant przekaże Zamawiającemu spis dokumentacji oraz oświadczenie o jej kompletności.

§ 4.

- Przekazanie prac projektowych  nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez strony.

- Dokumentację będącą przedmiotem umowy Projektant wykona w 5 egz., z których  1 egz. przekaże Zamawiającemu wraz z kosztorysami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz wersje elektroniczną projektu, a pozostałe egz. złoży wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

§ 5.

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy jest ryczałtowe i wynosi –  ………….zł. brutto  (słownie:  ………………. brutto)  w tym:

- Stryków - ………………..zł brutto

- Wodziczna- Dylew ………………….zł. brutto

- Stamirowice – Tomczyce ……………..zł brutto

- Popowice ……………zł. brutto

- Koszty uzgodnień ponosi  Projektant.

§ 6.

Zamawiający dokona zapłaty faktury w terminie 14 dni, licząc od daty jej doręczenia do siedziby Zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez strony.

Zapłata nastąpi przelewem na konto   wskazane na  fakturze.

§ 7.

Odpowiedzialność Projektanta z tytułu rękojmi za wady kończy się wraz z upływem odpowiedzialności Wykonawcy robót wykonywanych na podstawie prac projektowych będących przedmiotem umowy.

§ 8.

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.

- Projektant zapłaci Zamawiającemu kary umowne w niżej podanych wypadkach i wysokościach:

  - Za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności za które odpowiada Projektant lub/ i niestarannego wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 5

  - Za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

-  Za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

- Zamawiający zapłaci Projektantowi kary umowne w niżej podanych przypadkach i wysokościach:

  - Za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 5 umowy.

  - Za zwłokę w dostarczeniu materiałów niezbędnych do projektowania w  wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku, gdy wysokość ustalonej kary nie pokrywa faktycznie poniesionej szkody, Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

§ 9.

Jeżeli w toku wykonywania prac projektowych zajdzie konieczność wykonania dodatkowych prac i ich wartość nie przekroczy 20 % wartości zamówienia objętego umową, Projektant wykona je  w ramach podpisanej umowy.

§ 10.

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, w drodze aneksu, pod rygorem jej nieważności.

- Oprócz przypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takich okolicznościach Projektant może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 11.

Kwestie sporne wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygać właściwy Sąd rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 12.

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz właściwe przepisy.

§ 13.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Projektanta i dwa dla Zamawiającego

PROJEKTANT                                                   ZAMAWIAJĄCY