Załącznik nr 2

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mogielnica za I półrocze 2011 roku

Dochody Gminy i Miasta Mogielnica na koniec I półrocza 2011 roku zostały wykonane w kwocie 14.074.962,65 zł. W ogólnej sumie zrealizowanych dochodów 2.444.081,95 zł to dochody majątkowe, zaś 11.630.880,70 zł stanowią dochody bieżące. Na 30.06.2011 zrealizowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 53.638,97 zł.

Wydatki Gminy i Miasta Mogielnica na koniec I półrocza 2011 roku zostały wykonane w kwocie 13.565.294,46 zł. W ogólnej sumie zrealizowanych wydatków 9.791.870,49 zł stanowią wydatki bieżące, zaś 3.773.423,97 zł wydatki majątkowe. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 30.06.2011 roku poniesiono wydatki w wysokości 5.029.948,26 zł, natomiast kwota zrealizowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem organów Gminy w I półroczu wyniosła 1.161.793,12 zł. Do 30.06.2011 roku poniesiono wydatki w wysokości 205.286,99 zł na obsługę zadłużenia (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek).

Po stronie przychodów do 30.06.2011 roku wykonano przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 425.982,71 zł. Nie zrealizowano przychodów z tytułu zaplanowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 473.841 zł w związku z oczekiwaniem na rozpatrzenie wniosku. W sierpniu br. podpisano umowę na pożyczkę w wysokości 214.756,75 zł (plan przychodów został skorygowany uchwałą Rady Miejskiej w miesiącu lipcu).

W I półroczu dokonano spłaty 2 rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarki Żywnościowej na budowę Sali gimnastycznej przy ZSO w Mogielnicy w łącznej kwocie 116.038,86 zł.

Na koniec okresu Gmina posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 7.988.861,58 zł, w tym:

- zobowiązanie z tytułu kredytu w Banku Gospodarki Żywnościowej na budowę sali gimnastycznej przy ZSO w Mogielnicy w wysokości 113.283,50 zł.

- zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w Polskim Bank Spółdzielczości w Wyszkowie O/Stare Babice na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania „Budowa kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy” w wysokości 2.413.075 zł,

- zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania „Budowa kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy” w wysokości 5.462.503,08 zł.

Stosunek łącznej kwoty długu na koniec I półrocza do planowanych dochodów wynosi 16,45 %.

Tabelaryczne zestawienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica zawiera Tabela nr 1 do niniejszej informacji.

W zakresie zaplanowanych przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w odniesieniu do limitu wydatków na 2011 rok w I półroczu wykonano wydatki z nimi związane w zaledwie 7,77 %. Niski poziom realizacji wiąże się z tym, iż wszystkie przedsięwzięcia, w odniesieniu do których nie poniesiono wydatków, planowane są do realizacji z przeważającym udziałem środków zewnętrznych (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich), co wiąże się z długim okresem oczekiwania na weryfikację złożonych wniosków o dofinansowanie.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto:

a) w zakresie przedsięwzięć majątkowych związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3:

- „Budowę placu zabaw przy PSP w Brzostowcu” – limit wydatków na 2011 rok – 20.360 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2010-2012. W 2010 roku opracowano dokumentację i złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Działanie 3.4- Odnowa i rozwój wsi). W I półroczu 2011 roku po wstępnej weryfikacji uzupełniono wniosek o dotację i obecnie oczekujemy na jego dalszą ocenę. Do 30.06.2011 wydatków na to zadanie nie poniesiono.

- „Budowę placu zabaw w Stamirowicach”- limit wydatków na 2011 rok – 20.381 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2010-2012. W 2010 roku opracowano dokumentację i złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Działanie 3.4- Odnowa i rozwój wsi). W I półroczu 2011 roku po wstępnej weryfikacji uzupełniono wniosek o dotację i obecnie oczekujemy na jego dalszą ocenę. Do 30.06.2011 wydatków na to zadanie nie poniesiono.

- „Kolektory słoneczne w indywidualnych gospodarstwach” – limit wydatków na 2011 rok – 314.234 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2009 – 2013. W I półroczu realizacja zadania nie została rozpoczęta ze względu na oczekiwanie na weryfikację wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (Działanie 4.3 - Ochrona powietrza, energetyka). Wniosek uzyskał już pozytywną ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej.

- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w budynku OSP Borowe” – limit wydatków na 2011 rok – 83.253 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2010-2012. W 2010 roku opracowano dokumentację i złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Działanie 3.4 - Odnowa i rozwój wsi). Obecnie oczekujemy na wyniki naboru wniosków. W I półroczu wydatków na ww. zadanie nie poniesiono.

- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – limit wydatków na 2011 rok – 15.014 zł. Zadanie realizowane przez Województwo Mazowieckie, planowane do realizacji w latach 2009-2012. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 15.014 zł zgodnie z zawartą umową.

b) w zakresie zadań bieżących:

- Wyłapywanie bezpańskich psów – okres realizacji zadania przypada na lata 2011-2014. Limit wydatków na 2011 rok – 16.500 zł. W I półroczu zrealizowano wydatki na ww. przedsięwzięcie w wysokości 6.643 zł.

c) w zakresie umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok:

- Konserwacja oświetlenia ulicznego – okres realizacji zadania przypada na lata 2009 – 2012. Limit wydatków na 2011 rok – 38.616 zł. W I półroczu poniesiono wydatki związane z realizacją powyższego przedsięwzięcia w wysokości 16.090 zł zgodnie z zawartą umową.

- Opieka nad systemami komputerowymi – okres realizacji zadania przypada na lata 2010-2012. Limit wydatków na 2011 rok – 4.200 zł. W I półroczu poniesiono wydatki związane z realizacją powyższego przedsięwzięcia w wysokości 2.100 zł.

Tabelaryczne zestawienie realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera Tabela nr 2 do niniejszej informacji.